**Costes del proyecto.**

**Elías Rodríguez, Jesús.**

**Lorca Brenes, Cristian.**

**Segura Jiménez, Antonio.**

**Rodríguez Méndez, Raúl.**

Índice

[1. Tiempo empleado en el proyecto 3](#_Toc8842086)

[Raúl 3](#_Toc8842087)

[Antonio 3](#_Toc8842088)

[Jesús 3](#_Toc8842089)

[Cristian 4](#_Toc8842090)

[2. Coste del proyecto 4](#_Toc8842091)

# Tiempo empleado en el proyecto

## Raúl

Encargado de realizar las siguientes tareas:

* Revisión del modelo conceptual:**0.5 horas.**
* Realizar modelo de persistencia Java:**1 hora.**
* Cambiar todo lo relacionado con “hackers” a “rookies”: **0.5 horas.**
* Reunión clase de seguimiento 30 de Abril:**2 horas.**
* Reunión clase de seguimiento 14 de Mayo:**2 horas.**
* Realizar todo lo relacionado con la entidad Audit (converters, repository, service, controllers, views):**5.25 horas.**
* Realizar requisito no funcional 5: **1 hora.**
* Corregir Curricula: **3 horas.**
* Pruebas funcionales:**1 hora.**
* Pruebas de rendimiento:**10 horas.**
* Pruebas de aceptación: **1.5 horas.**
* Documento de coste: **1 hora.**

Con un total de: **28.75 horas.**

## Antonio

Encargado de realizar las siguientes tareas:

* Realizar modelo de dominio: **0.5 horas.**
* Reunión clase de seguimiento 30 de Abril: **2 horas.**
* Reunión clase de seguimiento 14 de Mayo: **2 horas.**
* Realizar todo lo relacionado con la entidad Item (converters, repository, service, controllers, views):**10 horas.**
* Corregir Curricula: **3 horas.**
* Pruebas funcionales:**3 horas.**
* Pruebas de rendimiento:**5 horas.**
* Pruebas de aceptación: **3 horas.**

Con un total de: **28.5 horas.**

## Jesús

Encargado de realizar las siguientes tareas:

* Realizar modelo conceptual:**1 hora.**
* Revisión del modelo de persistencia Java:**0.5 horas.**
* Cambiar todo lo relacionado con “hackers” a “rookies”: **0.5 horas.**
* Reunión clase de seguimiento 30 de Abril: **2 horas.**
* Reunión clase de seguimiento 14 de Mayo: **2 horas.**
* Realizar todo lo relacionado con la entidad Provider (converters, repository, service, controllers, views):**4 horas.**
* Realizar todo lo relacionado con la entidad Auditor (converters, repository, service, controllers, views):**3 horas.**
* Pruebas de aceptación:**3 horas.**
* Pruebas de rendimiento:**4 horas.**
* Pruebas de aceptación: **3 horas.**

Con un total de: **23 horas.**

## Cristian

Encargado de realizar las siguientes tareas:

* Realizar modelo conceptual:**1 hora.**
* Revisión modelo de persistencia Java: **0.5 horas.**
* Reunión clase de seguimiento 30 de Abril: **2 horas.**
* Reunión clase de seguimiento 14 de Mayo: **2 horas.**
* Realizar requisito funcional 4, apartados 1, 3, 4: **5 horas.**
* Realizar querys nivel B:**1 hora.**
* Pruebas de aceptación: **3 horas.**

Con un total de: **14.5 horas.**

# Coste del proyecto

Se ha asignado un total de **13€/hora**. En total se ha empleado un cómputo de **94.75 horas** en la realización del proyecto, que resulta un total de **1231.75€.**